Documento 7. Roadmap de Desarrollo

Introducción

El presente roadmap define la estrategia de desarrollo de AnimeTracker. Su objetivo es dividir la construcción del sistema en fases pequeñas y manejables, permitiendo entregar funcionalidades de manera progresiva y mantener el control del alcance del proyecto.

Cada fase genera un producto funcional que puede ser probado antes de continuar con la siguiente.

Fase 1. Preparación del Proyecto

Objetivo:

Configurar el entorno de desarrollo y establecer la base técnica del proyecto.

Actividades:

- Crear repositorio en GitHub.

- Configurar frontend con React y Vite.

- Configurar backend con Node.js y Express.

- Configurar PostgreSQL.

- Configurar Prisma.

- Configurar Docker.

- Configurar variables de entorno.

- Configurar ESLint y Prettier.

- Definir estructura de carpetas.

Entregable:

Proyecto funcional con frontend, backend y base de datos conectados.

Duración estimada:

1 semana.

Fase 2. Sistema de Autenticación

Objetivo:

Implementar el acceso seguro al sistema.

Actividades:

- Registro de usuarios.

- Inicio de sesión.

- Cierre de sesión.

- Hash de contraseñas.

- JWT.

- Middleware de autenticación.

- Protección de rutas.

- Recuperación de contraseña.

Entregable:

Usuarios capaces de crear cuentas e iniciar sesión.

Duración estimada:

1 a 2 semanas.

Fase 3. Gestión de Perfil

Objetivo:

Permitir la administración de perfiles personales.

Actividades:

- Consultar perfil.

- Editar perfil.

- Actualizar avatar.

- Actualizar banner.

- Actualizar biografía.

- Consultar perfil público.

Entregable:

Sistema completo de perfiles de usuario.

Duración estimada:

1 semana.

Fase 4. Integración con API de Anime

Objetivo:

Permitir la consulta de información de anime.

Actividades:

- Integración con Jikan API.

- Búsqueda de anime.

- Detalle de anime.

- Manejo de errores.

- Paginación.

Entregable:

Usuarios capaces de buscar anime y consultar información detallada.

Duración estimada:

1 semana.

Fase 5. Biblioteca Personal

Objetivo:

Implementar la funcionalidad principal de AnimeTracker.

Actividades:

- Agregar anime a biblioteca.

- Actualizar estado.

- Actualizar progreso.

- Registrar calificación.

- Registrar notas.

- Eliminar anime de biblioteca.

Entregable:

Biblioteca personal completamente funcional.

Duración estimada:

1 a 2 semanas.

Fase 6. Favoritos

Objetivo:

Permitir la gestión de anime favoritos.

Actividades:

- Agregar favoritos.

- Eliminar favoritos.

- Mostrar favoritos en perfil.

Entregable:

Sistema de favoritos funcional.

Duración estimada:

3 a 5 días.

Fase 7. Comentarios Generales

Objetivo:

Permitir la interacción entre usuarios.

Actividades:

- Crear comentarios.

- Editar comentarios.

- Eliminar comentarios.

- Mostrar comentarios por anime.

Entregable:

Sistema básico de comunidad.

Duración estimada:

1 semana.

Fase 8. Seguidores

Objetivo:

Implementar relaciones sociales entre usuarios.

Actividades:

- Seguir usuarios.

- Dejar de seguir usuarios.

- Mostrar seguidores.

- Mostrar seguidos.

Entregable:

Sistema social básico.

Duración estimada:

1 semana.

Fase 9. Estadísticas

Objetivo:

Generar información útil para el usuario.

Actividades:

- Anime completados.

- Episodios vistos.

- Promedio de calificaciones.

- Géneros favoritos.

- Distribución por estado.

Entregable:

Panel estadístico funcional.

Duración estimada:

1 semana.

Fase 10. Mejoras de Interfaz

Objetivo:

Incrementar la calidad visual del sistema.

Actividades:

- Responsive design.

- Skeleton loaders.

- Estados de carga.

- Estados vacíos.

- Mejoras visuales.

- Accesibilidad básica.

Entregable:

Interfaz moderna y profesional.

Duración estimada:

1 semana.

Fase 11. Despliegue

Objetivo:

Publicar el proyecto para acceso público.

Actividades:

- Deploy del frontend.

- Deploy del backend.

- Configuración de PostgreSQL.

- Variables de entorno de producción.

- Pruebas de funcionamiento.

Entregable:

Proyecto accesible desde Internet.

Duración estimada:

3 a 5 días.

Fase 12. Documentación Final

Objetivo:

Preparar el proyecto para portafolio profesional.

Actividades:

- README profesional.

- Capturas de pantalla.

- Diagrama entidad-relación.

- Diagrama de arquitectura.

- Guía de instalación.

- Guía de despliegue.

Entregable:

Proyecto listo para presentación a reclutadores.

Duración estimada:

3 a 5 días.

MVP

El Producto Mínimo Viable estará compuesto por:

- Registro.

- Inicio de sesión.

- Recuperación de contraseña.

- Gestión de perfil.

- Búsqueda de anime.

- Detalle de anime.

- Biblioteca personal.

- Favoritos.

- Estadísticas básicas.

- Deploy.

Una vez completado el MVP, el sistema ya podrá ser mostrado como proyecto profesional dentro del portafolio.

Funcionalidades Posteriores

Versiones futuras podrán incorporar:

- Login con Google.

- Comentarios por episodio.

- Reseñas por episodio.

- Notificaciones.

- Aplicación PWA.

- Panel administrativo avanzado.

- Recomendaciones personalizadas.

- Integración con múltiples APIs.

Fase 13. Integración CI/CD

Objetivo:

Automatizar los procesos de validación, construcción y despliegue del proyecto para reducir errores manuales y simular un flujo profesional de desarrollo.

Actividades:

- Configurar GitHub Actions.

- Ejecutar instalación de dependencias automáticamente.

- Ejecutar linters.

- Ejecutar pruebas automatizadas.

- Validar build del frontend.

- Validar build del backend.

- Configurar despliegue automático del frontend.

- Configurar despliegue automático del backend.

- Proteger ramas principales.

- Ejecutar el pipeline al hacer push o pull request.

Entregable:

Pipeline de CI/CD funcional que valide el proyecto y permita despliegues automáticos.

Duración estimada:

1 semana.